**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 30.04.2021 г № 4-1

**Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации Борщевика Сосновского на территории Раменского сельского поселения**

 **на 2021-2025 годы**

В целях предотвращения массового распространения на территории Раменского сельского поселения сорного растения- борщевика Сосновского

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории поселения на 2021- 2025 годы (далее - План мероприятий) .

( Приложение )

1. Обеспечить выполнение плана мероприятий согласно установленным им срокам
2. Контроль за выполнением настоящего плана возложить на заместителя главы администрации Раменского сельского поселения О.Г. Нагареву

**Глава Раменского сельского поселения: Т.В.Молотова**

Приложение
к распоряжению
администрации
Раменского сельского поселения
от 30.04.2021 N 4-1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 НА 2021 - 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование мероприятия  | Объем работ, га  | Сроки выполнения мероприятия  | Результаты проведения мероприятия  | Ответственные за проведение мероприятия  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов  |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского  | 2,2  | ежегодно, с апреля по октябрь  | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского  | Специалисты администрации Раменского с/поселения |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского  | - | ежегодно, с марта по июль  | размещение информации на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | Специалисты администрации Раменского с/поселения |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского  | -  | ежегодно, с апреля по октябрь  | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли;скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Специалисты администрации Раменского с/поселения |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского  | -  | ежегодно, с мая по октябрь  | тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с [постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10"](http://docs.cntd.ru/document/902204851) | Специалисты администрации Раменского с/поселения |
| 3. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог  |
| 3.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского  | - | ежегодно, с апреля по октябрь  | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского  | Специалисты администрации Раменского с/поселения |
| 3.2. | Выполнение работ по ликвидации борщевика Сосновского  | - | июнь - июль 2017 года  | в полосе отвода автомобильных дорог Ростов - Иваново - Нижний Новгород, Иваново - Родники в границах Ивановского муниципального района  | Специалисты администрации Раменского с/поселения |